***GRUPO MUNICIPAL DE DESARROLLO***

***PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE INICIATIVA LOCAL***

***MUNICIPIO PLAZA***

***Proyecto de desarrollo local.***

***Línea: Identidad.***

***Temática: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.***

***Trenzando identidades***

***Titular: Odelaine Herrera Betancourt***

***Marzo 2023***

***Datos generales del proyecto***

**Título**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Emplazamiento del proyecto**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Entidad solicitante**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Datos del contacto del titular principal del proyecto**

Nombre: Odelaine Herrera Betancourt

CI: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Aporte financiero total:

CUP:

USD:

Tiempo de duración: \_\_\_ años

***Beneficiarios***

**Directos**

Se beneficiarán con los servicios todos los habitantes de la localidad, que con su contribución se logrará una mejora de la calidad de vida como también el Gobierno municipal en el rescate del inmueble sin gasto alguno.

**Indirectos**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Introducción**

El pescador fue en un inicio un parque infantil, posteriormente fue construido como circulo social con el objetivo de brindar servicios gastronómicos y recreativos a los pescadores de la comunidad.

Con más de 60 años sometido a la acción corrosiva del salitre se ve afectado en su totalidad, hoy exige una renovación y rehabilitación integral. El inmueble actualmente se encuentra cerrado y es objeto de preocupación de los pobladores por la situación deprimente en su infraestructura. Con la nueva estructura y mobiliario logrará satisfacer las expectativas de sus clientes así como la necesidad de recreación y ocio. También se verá un cambio positivo de la imagen del área, se aumentarán las capacidades gastronómicas. Será la sede de premiaciones y eventos para las distintas competencias de pesca, se rescatarán platos de la cocina regional y se crearán nuevos platos para elevar el prestigio culinario del municipio. Se incorporarán acciones de limpieza de la playa y la bahía teniendo como principal protagonista los discípulos de las distintas escuelas, que formarían parte de un círculo de interés de protección al medioambiente y al desarrollo sostenible.

Es un proyecto concebido para que sea autofinanciado sin gasto para el gobierno y capaz de cubrir con sus ingresos el monto que le sea asignado para ponerlo en explotación en un tiempo de tres años.

Los ingresos se generarían a partir de:

* Ventas gastronómicas: Alimentos ligeros, comida regional, comida criolla, refrescos y bebidas.
* Explotación de la bahía: Alquiler de equipos náuticos (kayaks, bicicletas acuáticas, botes de remo, parque acuático inflable, tobogán, sombrillas, camas playeras, recorrido en barco entre otros).
* Arrendamiento del local: Celebración de bodas, quinces cumpleaños, fiesta familiar, chequeos de emulación, reuniones de trabajo, fiestas tradicionales de mayo, festejos de navidad y fin de año, etc.
* Ingresos del cabaret.
* Cobro de la entrada para el disfrute de espectáculos artísticos y profesionales.
* Actividades vinculadas al turismo teniendo en cuenta la cercanía con la fábrica de ron Havana Club y el sector hotelero.

También se podrá realizar actividades como:

Días temáticos, que comprende:

* Conversatorios acerca de la elaboración del ron Havana Club.
* Tarde de Paella.
* Matinée infantil.
* Noche de vinos y habanos.
* Actividades vinculadas a la limpieza y conservación del medioambiente.
* Exposiciones de artistas locales.
* Venta de souvenirs con la imagen del lugar y venta de artículos para la pesca.
* Actividades protocolares para visitas de alto nivel del Gobierno y Partido del municipio.

**Objetivo general**

Restablecer los servicios brindados por El pescador como centro comercial y recreativo.

**Objetivos específicos**

Rehabilitar El pescador de manera integral como centro comercial y recreativo.

Brindar servicios gastronómicos y de recreación.

Realizar actividades medioambientales por un desarrollo ambiental sostenible.

**Resultados del proyecto**

*Objetivo específico 1*

* Rehabilitado constructivamente los inmuebles, área de baile y los locales que brindan servicios gastronómicos.
* Instalado los sistemas eléctricos e hidrosanitarios.
* Pintado total del inmueble.

*Objetivo específico 2*

* Rehabilitado los servicios gastronómicos en parrillada, bar y bar de tapas.
* Rehabilitada la pista de baile.

*Objetivo específico 3*

* Playa limpia, área para camas y sombrilla disponible para su uso.
* Parque inflable listo para recreo de adultos y chicos.

***Supuestos del proyecto***

Para la ejecución del proyecto se tendrá como proveedores de los recursos materiales e insumos a la Empresa provincial de Mantenimiento Constructivo, MINCIN, Empresa Provincial de Alimentos, Empresa Agropecuaria, formas productivas, FCBC, ACAA, sector no estatal, Cimex, Coracán, Marina Marlins, ITH y Bodegas Roquetta, Freixenet, Vallformosa, Valdobbiadene, Concha y Toro, Inversiones Pucara, Havana Club Internacional, Cuba Ron sa, Bucanero sa, CCS Rómulo Padrón, CCS Gabriel Valiente, Agropecuaria Santa Cruz, Carnico Nueva Paz, Cárnico Don Luis, Cadena de tiendas TRD, Pesca Caribe, Acuabana, Tecnoazúcar, Ember Mayabeque.

***Consideraciones***

Para el beneficio del proyecto, encontramos apoyo financiero con la cuenta del CAM para el Desarrollo Local. El proyecto tributaría el 5% de cada ingreso a la cuenta de Desarrollo Local. Por otra parte se favorecerá a la población santacruceña, centros laborales del municipio y la provincia, convirtiéndose en uno de los centros recreativos más importantes de la región.

**Tabla. Actividades.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Orden** | **Actividades** | **Año 1** | | **Año 2** | | **Año 3** | | **Valor** | **Valor** | **Responsable** |
| **Semestre** | | **Semestre** | | **Semestre** | | **CUP** | **USD** |
| **1** | **2** | **1** | **2** | **1** | **2** |
| 1. | Elaboración del proyecto | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Presentación y coordinación de las actividades con todos los factores. | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rehabilitación y construcción parcial del inmueble. (Entrada, recibidor, almacén, parrillada, bar, lunch, área techada, limpieza y acomodo de la playa( | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Compra de mobiliario y equipos | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Instalación de redes eléctricas, fluviales, sanitarias y equipos. | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Apertrura del local. |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rehabilitación y construcción del bar de Tapas y Vinos |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 8. | Compra de mobiliario y equipos |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 9. | Instalación de redes eléctricas, fluviales, sanitarias y equipos. |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 10. | Apertrura del bar de Tapas y Vinos. |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 11. | Costo total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tabla. Equipos.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipos y equipamiento del Bar-Parrillada y playa.** |  |  |  | **Importe** | |
| **Descripción** | **U/M** | **Cantidad** | **Precio** | **MN** | **USD** |
| Frezzer | **U** | 3 | 550,00 |  | 1650,00 |
| Nevera de mantenimiento | **U** | 2 | 1500,00 |  | 3000,00 |
| Pesa | **U** | 2 | 150,00 |  | 300,00 |
| Split | **U** | 1 | 400,00 |  | 400,00 |
| Lasqueadora | **U** | 1 | 1200,00 |  | 1200,00 |
| Estantes | **U** | 4 | 2000,00 | 8000,00 |  |
| Mesas de trabajo | **U** | 4 | 3000,00 | 12000,00 |  |
| Nevera exhibidora | **U** | 2 | 2500,00 |  | 5000,00 |
| Batidora | **U** | 3 | 80,00 |  | 240,00 |
| Cafetera | **U** | 1 | 1200,00 |  | 1200,00 |
| Fregadero metálico | **U** | 3 | 120,00 |  | 360,00 |
| Plancha de grillar | **U** | 1 | 8000,00 | 8000,00 |  |
| Horno BBQ | **U** | 2 | 3500,00 | 7000,00 |  |
| Plancha sandwichera | **U** | 2 | 120,00 |  | 240,00 |
| Freidora de dos senos | **U** | 1 | 10000,00 | 10000,00 |  |
| Contenedores de alimentos | **U** | 10 | 40,00 |  | 400,00 |
| Contenedores para basura | **U** | 3 | 60,00 |  | 180,00 |
| Bicicletas acuáticas | **U** | 2 |  | 0,00 | 0,00 |
| Kayaks | **U** | 3 |  | 0,00 | 0,00 |
| Malla de salto | **U** | 1 | 1500,00 |  | 1500,00 |
| Parque inflable | **U** | 1 | 2000,00 |  | 2000,00 |
| Equipo de audio | **U** | 1 | 30000,00 |  | 30000,00 |
| **Subtotal** |  |  |  | 45 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Equipos y equipamiento del Bar de Tapas y Vinos** |  |  |  |  |  |
| Lasqueadora | **U** | 1 | 1200,00 |  | 1200,00 |
| Batidora | **U** | 2 | 80,00 |  | 160,00 |
| Nevera exhibidora | **U** | 1 | 2500,00 |  | 2500,00 |
| Split | **U** | 3 | 400,00 |  | 1200,00 |
| Mesa de trabajo | **U** | 1 | 3000,00 | 3000,00 |  |
| Fregadero | **U** | 2 | 120,00 |  | 240,00 |
| Contenedor para basura | **U** | 1 | 60,00 |  | 60,00 |
| Contenedor para alimentos | **U** | 3 | 40,00 |  | 120,00 |
| Equipo de audio | **U** | 1 | 5000,00 |  | 5000,00 |
| Cafetera | **U** | 1 | 1200,00 |  | 1200,00 |
| **Subtotal** |  |  |  | 3000.00 |  |
| **Total** |  |  |  | **48000,00** | **59350,00** |
| Nota: Los equipos náuticos deben ser arrendados a Marina Marlins. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**FACTIBILIDAD ECONOMICA**

**Tabla. Ofertas, precios e ingresos.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción del Producto o Servicio** | **U/M** | Precio | Cant | Importe |
| Ron Havana Club Profundo | Trago | 50,00 | 2016,00 | 100800,00 |
| Ron Havana Club 3 años | Trago | 60,00 | 2016,00 | 120960,00 |
| Ron Havana Club Especial | Trago | 70,00 | 1400,00 | 98000,00 |
| Ron Havana Club Reserva | Trago | 85,00 | 504,00 | 42840,00 |
| Ron Havana Club 7 años | Trago | 180,00 | 180,00 | 32400,00 |
| Ron Havana Club Selección de Maestros | Trago | 390,00 | 42,00 | 16380,00 |
| Ron Cubay Carta Blanca | Trago | 50,00 | 2016,00 | 100800,00 |
| Ron Cubay Carta Dorada | Trago | 60,00 | 2016,00 | 120960,00 |
| Ron Cubay Añejo | Trago | 70,00 | 1008,00 | 70560,00 |
| Ron Santiago Carta Blanca | Trago | 60,00 | 2016,00 | 120960,00 |
| Ron Santiago Tradicional | Trago | 100,00 | 70,00 | 7000,00 |
| Ron Santiago 8 años | Trago | 130,00 | 70,00 | 9100,00 |
| Ron Santiago 11 años | Trago | 180,00 | 60,00 | 10800,00 |
| Ron Santiago 12 años | Trago | 200,00 | 42,00 | 8400,00 |
| Vodka Stolichnaya | Trago | 230,00 | 44,00 | 10120,00 |
| Vodka Absolut | Trago | 350,00 | 44,00 | 15400,00 |
| Vodka Absolut Orange | Trago | 350,00 | 44,00 | 15400,00 |
| Vodka Samarskaya | Trago | 180,00 | 336,00 | 60480,00 |
| Ginegra Gordon´s | Trago | 150,00 | 50,00 | 7500,00 |
| Ginegra Beefeater | Trago | 220,00 | 50,00 | 11000,00 |
| Ginebra Master´s | Trago | 250,00 | 50,00 | 12500,00 |
| Brandy Napoleón | Trago | 180,00 | 336,00 | 60480,00 |
| Brandy 888 | Trago | 170,00 | 168,00 | 28560,00 |
| Brandy Torres 5 | Trago | 250,00 | 50,00 | 12500,00 |
| Cognac Martell | Trago | 380,00 | 14,00 | 5320,00 |
| Tequila Olmeca Blanco | Trago | 150,00 | 1500,00 | 225000,00 |
| Tequila Olmeca Reposado | Trago | 160,00 | 1500,00 | 240000,00 |
| Whisky Jameson | Trago | 250,00 | 168,00 | 42000,00 |
| Whisky Johnnie Walker red label | Trago | 400,00 | 168,00 | 67200,00 |
| Whisky Johnnie Walker black label | Trago | 425,00 | 168,00 | 71400,00 |
| Whisky Ballantine´s | Trago | 260,00 | 168,00 | 43680,00 |
| Whisky Cutty Sark | Trago | 300,00 | 50,00 | 15000,00 |
| Whisky Canadian Club | Trago | 300,00 | 50,00 | 15000,00 |
| Whisky Jack Daniel´s | Trago | 400,00 | 14,00 | 5600,00 |
| Cerveza nacional | U | 140,00 | 31680,00 | 4435200,00 |
| Cerveza importada | U | 150,00 | 1152,00 | 172800,00 |
| Michelada | Coctel | 190,00 | 300,00 | 57000,00 |
| Refresco nacional | U | 80,00 | 1200,00 | 96000,00 |
| Refresco nacional 1.5 lts | U | 180,00 | 1200,00 | 216000,00 |
| Refresco importado | U | 120,00 | 360,00 | 43200,00 |
| Agua natural | U | 60,00 | 360,00 | 21600,00 |
| Agua gaseada | U | 70,00 | 180,00 | 12600,00 |
| Agua tónica | U | 80,00 | 150,00 | 12000,00 |
| Jugos nacionales | U | 80,00 | 600,00 | 48000,00 |
| Jugos importados | U | 90,00 | 600,00 | 54000,00 |
| Limonada | U | 70,00 | 400,00 | 28000,00 |
| Jugo natural de frutas | Vaso | 90,00 | 180,00 | 16200,00 |
| Batidos | Vaso | 100,00 | 180,00 | 18000,00 |
| Daiquirí | Coctel | 120,00 | 180,00 | 21600,00 |
| Mojito | Coctel | 120,00 | 180,00 | 21600,00 |
| Cuba libre | Coctel | 120,00 | 180,00 | 21600,00 |
| Mary Pickford | Coctel | 120,00 | 60,00 | 7200,00 |
| Cuba bella | Coctel | 130,00 | 50,00 | 6500,00 |
| Presidente | Coctel | 180,00 | 40,00 | 7200,00 |
| Cubata | Coctel | 120,00 | 150,00 | 18000,00 |
| Cubanito | Coctel | 130,00 | 150,00 | 19500,00 |
| Ron collins | Coctel | 120,00 | 150,00 | 18000,00 |
| Sangría | Coctel | 150,00 | 600,00 | 90000,00 |
| Piña colada | Coctel | 180,00 | 360,00 | 64800,00 |
| Margarita | Coctel | 170,00 | 180,00 | 30600,00 |
| Caipiroska | Coctel | 170,00 | 180,00 | 30600,00 |
| Caipiriña | Coctel | 150,00 | 50,00 | 7500,00 |
| Gin tonic | Coctel | 170,00 | 60,00 | 10200,00 |
| Ron punch | Coctel | 120,00 | 60,00 | 7200,00 |
| Canchánchara | Coctel | 120,00 | 60,00 | 7200,00 |
| Campari orange | Coctel | 170,00 | 20,00 | 3400,00 |
| Manhatan | Coctel | 300,00 | 20,00 | 6000,00 |
| Negroni | Coctel | 300,00 | 20,00 | 6000,00 |
| Rob Roy | Coctel | 180,00 | 20,00 | 3600,00 |
| Vino blanco (copa) | Copa | 180,00 | 400,00 | 72000,00 |
| Vino rosado (copa) | Copa | 190,00 | 200,00 | 38000,00 |
| Vino tinto (copa) | Copa | 180,00 | 800,00 | 144000,00 |
| Vermouth blanco | Copa | 150,00 | 100,00 | 15000,00 |
| Vermouth rojo | Copa | 150,00 | 100,00 | 15000,00 |
| Vermouth seco | Copa | 150,00 | 30,00 | 4500,00 |
| Oporto | Copa | 300,00 | 75,00 | 22500,00 |
| Vino dulce | Copa | 250,00 | 75,00 | 18750,00 |
| Cava Freixenet Carta nevada (bot) | Bot | 2500,00 | 15,00 | 37500,00 |
| Cava Freixenet Cordón negro (bot) | Bot | 2500,00 | 15,00 | 37500,00 |
| Cava Mistinguet (bot) | Bot | 2600,00 | 15,00 | 39000,00 |
| Vino Frizzante (bot) | Bot | 2400,00 | 15,00 | 36000,00 |
| Prosecco (bot) | Bot | 2700,00 | 15,00 | 40500,00 |
| Coctel de pescado | Ración | 180,00 | 500,00 | 90000,00 |
| Suprema de pollo | Ración | 170,00 | 500,00 | 85000,00 |
| Eperlan de pescado | Ración | 400,00 | 500,00 | 200000,00 |
| Pescado entero frito | Ración | 300,00 | 500,00 | 150000,00 |
| Pollo frito | Ración | 300,00 | 500,00 | 150000,00 |
| Hamburguesa | Ración | 100,00 | 1500,00 | 150000,00 |
| Ceviche de pescado | Ración | 100,00 | 300,00 | 30000,00 |
| Escabeche de pescado | Ración | 110,00 | 300,00 | 33000,00 |
| Entremé surtido | Ración | 300,00 | 400,00 | 120000,00 |
| Tabla de queso | Ración | 350,00 | 360,00 | 126000,00 |
| Tabla mixta | Ración | 450,00 | 360,00 | 162000,00 |
| Croquetas | Ración | 80,00 | 360,00 | 28800,00 |
| Nachos | Ración | 70,00 | 360,00 | 25200,00 |
| Nuguet de pollo | Ración | 150,00 | 360,00 | 54000,00 |
| Salchicha frita | Ración | 70,00 | 1000,00 | 70000,00 |
| Brocheta de chorizo | Ración | 150,00 | 1000,00 | 150000,00 |
| Brocheta de pescado | Ración | 180,00 | 1000,00 | 180000,00 |
| Brocheta de cerdo | Ración | 180,00 | 1000,00 | 180000,00 |
| Brocheta mixta | Ración | 250,00 | 1000,00 | 250000,00 |
| Albóndigas de carne | Ración | 250,00 | 1000,00 | 250000,00 |
| Volován de atún | Ración | 150,00 | 1000,00 | 150000,00 |
| Tapas | Ración | 200,00 | 2000,00 | 400000,00 |
| Filete de pescado grillé | Ración | 300,00 | 900,00 | 270000,00 |
| Paella | Ración | 450,00 | 500,00 | 225000,00 |
| Vianda frita | Ración | 60,00 | 2500,00 | 150000,00 |
| Ensalada de verduras | Ración | 80,00 | 1200,00 | 96000,00 |
| Galletas de soda | PAQ | 120,00 | 500,00 | 60000,00 |
| Caramelos | PAQ | 400,00 | 500,00 | 200000,00 |
| Confituras | PAQ | 150,00 | 500,00 | 75000,00 |
| Alquiler de equipos acuáticos |  |  |  |  |
| Bicicleta acuática | Hora | 300,00 | 1620,00 | 486000,00 |
| Kayak | Hora | 250,00 | 1620,00 | 405000,00 |
| Alquiler de equipos de diversión |  |  |  |  |
| Cama de salto | Min (15) | 100,00 | 192000,00 | 2304000,00 |
| Parque inflable | Min (15) | 100,00 | 192000,00 | 2304000,00 |
| Entrada por Conciertos y Discoteca |  |  |  |  |
| Precio promedio | U | 200,00 | 200,00 | 40000,00 |
| Estimado de ingreso total anual |  |  |  | **17 632 250,00** |
| Estimado Ingreso promedio mensual |  |  |  | **1 469 354,167** |

**Tabla. Inversión inicial.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Inversión Inicial MP** | | | |
| **Concepto** | **CUP** | **USD** | **M. Total** |
| Construcción y montaje | 2700.00 |  | 2700.00 |
| Equipos y Equipamiento | 48.00 | 59350,00 |  |
| Seguro | 100.00 |  |  |
| Capital de trabajo | 991.00 |  |  |
| **Total** | **3839.00** | **59.350** |  |

**Tabla. Flujo de beneficios.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Flujo de beneficios MP** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Años** | | | | | | | | | | | |
| **Flujo monetario** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1- Inversión inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- Ingresos del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3- Costos totales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4- Valor residual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Beneficio neto= (2-1)-(3+4)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tabla. Relación Costo/ Beneficio.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Relación Costo/Beneficio** | | | | | | |
| **Años** | **Costos** | | **Ingresos** | **Real Costo/Benf** | | |
| **CUP** | **USD** | **CUP** | **USD** | **CUP** | **USD** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Tabla. Distribución de utilidades.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Años | Ingresos | Valor de la inversión | Costo de Producción | Tributo 5% CAM | ONAT  10% | Impuesto sobre utilidad 15% | Utilidad | Utilidad después de Impuesto |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |